## Slide 1: 工程实践开题报告 ——自动驾驶安全测试
指导老师 郭燕
小组成员：吴雷
吴志强
黄雨轩
王茂安

## Slide 2: 目录
研究目的和意义
研究内容与方法
研究难点与解决方案
工作安排与预期成果

## Slide 3: 研究目的和意义

## Slide 4: 研究目的和意义
研究背景
自动驾驶技术目前正在不断发展，但是其背后的安全问题也越来越多的得到了人们的重视，自动驾驶面临着在传统安全和AI等多方面的安全攻击问题。
针对如车内总线、 各电子控制单元（Electronic Control Unit，ECU）、车载诊断（OnBoard Diagnostic，OBD）接口、T-BOX 以及车载综合信息系统（InVehicle Infotainment ，IVI）、多种智能传感器，除硬件外，车载OS、车内网络以及车外网络和云平台、各种车载APP都面临着诸如缓冲区溢出、提权、逆向、DoS、消息重放等传统信息安全威胁。

## Slide 5: 研究的目的和意义
目的
调研自动驾驶面临的安全风险，利用仿真软件针对各种安全风险设计和进行相对应的测试。
意义
通过对自动驾驶安全风险的分析以及利用软件进行模拟测试，有助于帮助探究自动驾驶安全威胁原因，帮助现实自动驾驶安全问题的解决方案制定，提高自动驾驶安全系数。

## Slide 6: 研究内容和方法
02

## Slide 7: 研究内容
调研目前自动驾驶面临的安全风险
针对自动驾驶仿真平台进行调研，分析不同平台的特点
调研地图仿真软件并构建特定测试场景地图
研究自动驾驶辅助系统（如Openpilot，Apollo）源码，分析其中存在的自动驾驶安全漏洞
进行自动驾驶安全风险仿真模拟

## Slide 8: 研究方法
文献研究法：阅读相关论文，调研自动驾驶安全威胁
信息研究方法：通过调研自动驾驶仿真软件与仿真地图生成软件，对信息进行整合，探究生成特定自动驾驶场景的方案
模拟法：通过生成自动驾驶安全测试仿真模拟，更好地分析自动驾驶安全漏洞，从而进行更深的研究

## Slide 9: 研究难点与解决方案
03

## Slide 10: 研究难点
目前市面上自动驾驶仿真软件种类繁多，良莠不齐，各有特点。很少有研究专门针对各类仿真软件进行对比总结。不同的仿真平台适合于不同驾驶场景的模拟，对各类仿真器进行总结归纳，选择合适的平台进行最终的模拟成为了首要难题。
如何利用仿真地图搭建特定的自动驾驶安全测试场景
自动驾驶辅助系统源码庞杂，注释较少，且几乎没有专门的代码分析，所以要从零开始进行阅读。同时，从代码中探寻可能的安全漏洞也成为了难点。

## Slide 11: 解决方案
首先针对市面上常见自动驾驶仿真平台进行调研，同时结合课题研究方向着重关注安全测试对各平台进行分析研究，尽可能通过实际操作总结不同仿真平台特点。
学习基本仿真地图生成方法，通过阅读文献学习不同致错场景搭建方案。
提炼源代码总体架构，找到主要逻辑实现程序，了解自动驾驶控制理念，剖析总结安全系统实现方案。

## Slide 12: 工作安排与预期成果
04

## Slide 13: 工作安排
2021.10 对自动驾驶安全风险类别进行调研，并形成报告
2021.10-2021.11 阅读相关论文，学习自动驾驶安全场景构架方案
2021.11-2022.2 调研自动驾驶仿真平台与仿真地图生成软件，在模拟器中生成所需地图。阅读Openpilot源代码，了解自动驾驶汽车控制逻辑实现，探索实现安全场景的可能性。
2022.3-2022.4 构建自动驾驶安全威胁因素，在仿真器中模拟自动驾驶安全场景，进行安全测试
2022.5-2022.6 对项目进行总结完善，完成结题报告

## Slide 14: 预期成果
调研自动驾驶安全风险类别，撰写调研报告
调研所有主流仿真平台，综合分析，撰写分析报告
分析Openpilot源码，掌握与自动驾驶相关代码主要实现逻辑，在此基础上帮助实现安全测试场景及事件
利用仿真地图搭建安全测试试场景，利用模拟器进行模拟安全测试，进一步分析，形成总结

## Slide 15: 谢谢！
肯请老师批评指正